# HERA

Especificación técnica y PRD de ingeniería

Capa inteligente universal para descubrir, compartir, adquirir, analizar y organizar música mediante ecosistemas P2P y fuentes autorizadas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 — borrador para implementación |
| Estado | Propuesta arquitectónica / PRD |
| Audiencia | Ingeniería P2P, backend, agentes IA/MCP, DevOps, seguridad y producto |
| Principio rector | Local-first, provider-agnostic, autorización verificable, humano en el circuito |
| Fecha | 23 de agosto de 2026 |

RESUMEN EJECUTIVO Hera no es “Soulseek con IA” ni un SaaS. Es una herramienta local de orquestación y conocimiento musical que presenta una interfaz uniforme sobre redes P2P y catálogos autorizados, aplica políticas explícitas y convierte archivos adquiridos legalmente en una biblioteca DJ fiable y portable. El núcleo funciona con Python, SQLite, archivos locales y MCP por stdio, sin API de IA de pago.

# 1. Visión, alcance y propuesta de valor

Hera será el compañero de las personas que comparten y gestionan música con IA. Para un DJ, transforma una intención —“encuentra la mejor versión autorizada de estos temas, verifica su audio y prepara un crate”— en un flujo auditable. Para ingeniería, desacopla razonamiento, búsqueda, transferencia, análisis y exportación mediante contratos estables.

Descubrimiento federado: una consulta, múltiples providers y resultados normalizados.

Adquisición controlada: ninguna descarga sin política de autorización, procedencia y aprobación configurables.

Confianza técnica: cuarentena, verificación, identificación, deduplicación y análisis reproducible.

Preparación para DJs: BPM, tonalidad/Camelot, energía, similitud, cues futuros, crates y exportación.

Soberanía local: componentes y modelos locales; no se requiere una API de IA de pago para el camino crítico.

## Fuera de alcance inicial

Crear una nueva red P2P o reimplementar Soulseek/BitTorrent.

Eludir DRM, controles de acceso, pagos o restricciones territoriales.

Garantizar que un archivo sea legal sólo por estar disponible en una red.

Streaming público, marketplace, aplicación móvil nativa o mezcla automática en v0.1.

# 2. Usuarios objetivo y trabajos principales

| Usuario | Necesidad | Resultado Hera |
| --- | --- | --- |
| DJ profesional / selector | Conseguir versiones correctas y preparar sets | Candidatos comparables, audio validado, crates exportables |
| Coleccionista | Catalogar material raro autorizado | Identidad, procedencia, deduplicación y tags consistentes |
| Comunidad privada / círculos | Compartir archivos propios/licenciados | Providers y políticas por comunidad local |
| Operador técnico / DJ | Desplegar, configurar y observar localmente | CLI (hera setup, doctor, serve), logs locales y backup |
| Producto / compliance | Controlar alcance y riesgo | Consentimiento, allowlists, evidencia y registros de decisión |

# 3. Principios de diseño

Provider-agnostic: Brain nunca depende de detalles de slskd, Prowlarr o qBittorrent.

Local-first y degradación elegante: búsqueda, ranking, embeddings y análisis funcionan sin servicios de IA pagados.

Policy before capability: que un provider pueda descargar no significa que Hera deba hacerlo.

Determinismo en operaciones: el LLM propone; servicios tipados validan esquemas, políticas e idempotencia.

Human-in-the-loop: confirmación por defecto antes de adquirir, borrar, sobrescribir o compartir.

Provenance by default: cada TRACK conserva fuente, consulta, candidato, hashes, licencia declarada y decisiones.

Zero-trust para descargas: cuarentena sin ejecución, permisos mínimos y promoción sólo tras validación.

Portabilidad: Skill delgada, contratos MCP abiertos, configuración externa y lógica central fuera del prompt.

RESTRICCIÓN ARQUITECTÓNICA Hera es una herramienta local y single-user, no una plataforma SaaS. Si Python, SQLite, archivos locales y un proceso sencillo resuelven una función de forma confiable, el proyecto no añadirá un servicio distribuido. No se usarán Kubernetes, Redis, Kafka, microservicios, billing, multi-tenancy, telemetría cloud ni APIs de IA de pago en el MVP.

# 4. Arquitectura general

Usuario / DJ

│ lenguaje natural

▼

Hera Brain (Skill + LLM local/Codex/Antigravity)

│ herramientas MCP tipadas

▼

Hera Connect / DJ Music MCP ── Policy Engine ── Audit Log

│             │                 │

├─ Provider: slskd ───────── Soulseek

├─ Provider: Prowlarr ────── indexadores permitidos

├─ Transfer: qBittorrent ─── BitTorrent

└─ Providers autorizados ─── NAS, tiendas, pools, archivos propios

│

▼

Orquestador de jobs → cuarentena → validación → identidad → análisis

│                                         │

├─ SQLite + sistema de archivos            ├─ FFmpeg/ffprobe

├─ tabla de jobs + worker local            ├─ Essentia/Chromaprint

└─ biblioteca musical                      └─ MusicBrainz/beets opcional

▼

Crates / Rekordbox XML / M3U / biblioteca organizada

## Límites de confianza

| Zona | Confianza | Regla |
| --- | --- | --- |
| Brain | No confiable para efectos directos | Sólo invoca tools; servidor valida todo |
| Connect | Control plane confiable | Auth, schemas, policy, idempotencia |
| Providers externos | Semiconfiables | Timeout, rate limit, sanitización |
| Cuarentena | Hostil | No ejecución; sin acceso a biblioteca |
| Biblioteca | Confiable después de promoción | Sólo activos validados e identificados |

# 5. Hera Brain: Skill y LLM

Hera Brain traduce intención en un plan de herramientas, explica alternativas y solicita aprobación. No transfiere bytes ni interpreta archivos directamente. Debe poder ejecutarse con el modelo incluido en Codex o Antigravity, o con un modelo local compatible, sin obligar a contratar una API de inferencia.

La Skill contiene propósito, reglas, ejemplos, secuencia de tools y guardrails; no credenciales.

El ranking base es determinista. Un LLM local puede enriquecer consultas o explicar resultados, pero no es requisito.

La memoria de preferencias vive en datos estructurados; no exclusivamente en el contexto conversacional.

Las respuestas incluyen incertidumbre, procedencia y motivo del ranking.

## Portabilidad Codex ↔ Antigravity

Mantener SKILL.md en Markdown portable y sin instrucciones dependientes de UI.

Usar JSON Schema como fuente de verdad de las tools MCP.

Encapsular diferencias de host en adaptadores: descubrimiento de tools, consentimiento y rutas.

Añadir suites de conversaciones doradas que se ejecuten en ambos hosts.

Evitar suponer que el host ofrece una API pagada; detectar capacidades al inicio.

# 6. Hera Connect / DJ Music MCP

Connect es el plano de control. Expone herramientas pequeñas, idempotentes y con errores tipados; aplica autorización, crea jobs y emite eventos. Las tareas largas devuelven job_id y se consultan con download_status.

| Tool | Entrada mínima | Salida / efecto |
| --- | --- | --- |
| search_music | query, filters, providers? | search_id y resumen federado |
| get_track_candidates | search_id o track intent | candidatos normalizados y score |
| download_track | candidate_id, authorization, approval | job_id; inicia transferencia a cuarentena |
| download_status | job_id | estado, progreso, ETA, error |
| identify_track | asset_id | identidad y confianza |
| analyze_track | track_id, profile | BPM, key, energía, embedding |
| organize_track | track_id, template, collision_policy | ruta final y cambios |
| build_dj_crate | brief, duration, constraints | crate, orden y exportaciones |

CONTRATO CRÍTICO download_track requiere authorization_basis (propio, licencia, dominio público, permiso, compra u otra base documentada), acknowledgement y approval_token cuando la política lo exige. Una consulta o magnet nunca prueba autorización.

# 7. Sistema de providers

Cada provider implementa capabilities(), health(), search(), resolve(), start_transfer(), status() y cancel() según sus capacidades. SearchResult y TransferJob son modelos canónicos; los detalles nativos se guardan en provider_payload cifrado o minimizado.

| Provider | Rol v0.1 | Decisión |
| --- | --- | --- |
| slskd | Buscar y descargar en Soulseek | Adoptar; maduro, headless, API |
| Prowlarr | Federar indexadores torrent permitidos | Adoptar sólo para búsqueda |
| qBittorrent | Transferencia torrent | Adoptar; Web API y buen control |
| Carpeta/NAS | Importar archivos propios | Implementar provider local |
| Tiendas / record pools | Adquirir o importar compras/licencias | Adaptadores posteriores; respetar TOS |
| Direct Connect/AirDC++ | Comunidades especializadas | Explorar fase 3 |
| Implementación P2P propia | Control total | No para MVP; alto riesgo y coste |

## Soulseek mediante slskd

Connect usa la API de slskd y nunca el protocolo Soulseek directamente.

Credenciales y puertos se aíslan; no se exponen al Brain.

Mapear usuario, ruta remota, bitrate, formato, tamaño, velocidad/cola y slots.

No inferir privacidad: Soulseek puede revelar IP/puerto y no debe presentarse como anónimo.

## Torrents: Prowlarr + qBittorrent

Prowlarr sólo consulta indexadores explícitamente permitidos por el operador.

Connect normaliza título, tamaño, seeders, leechers, tracker, infohash y enlace de adquisición.

qBittorrent recibe magnet/torrent tras policy check; categorías y save path fuerzan cuarentena.

Desactivar ejecución de programas, evitar traversal y validar selección de archivos antes de iniciar.

# 8. Flujo operativo de extremo a extremo

search → normalize → rank → approve → download → quarantine

→ validate → identify → analyze → deduplicate

→ organize → export → learn

1. Search

Expandir intención a consultas; ejecutar providers permitidos en paralelo.

2. Normalize

Convertir resultados a Candidate; limpiar nombres sin perder payload original.

3. Rank

Aplicar score reproducible y penalizaciones; presentar evidencia.

4. Approve

Validar base de autorización y consentimiento según policy.

5. Download

Crear job idempotente; controlar progreso, cuotas y cancelación.

6. Quarantine

Escribir en volumen aislado; calcular hash y bloquear promoción.

7. Validate

ffprobe/FFmpeg comprueba contenedor, streams, duración, truncamiento y decodificación.

8. Identify

Chromaprint/AcoustID y MusicBrainz generan hipótesis con confianza.

9. Analyze

Essentia calcula BPM, key, energía y embedding local.

10. Deduplicate

Comparar hashes exactos, fingerprint, identidad y calidad.

11. Organize

Aplicar plantilla de ruta y política de colisiones de forma transaccional.

12. Export / learn

Crear Rekordbox XML/M3U y registrar feedback, sin entrenar sobre contenido privado por defecto.

# 9. Ranking y scoring de calidad

El score debe ser explicable y versionado. Propuesta inicial (0–100):

| Componente | Peso | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Coincidencia de identidad | 30 | artista/título/versión/duración |
| Calidad técnica | 25 | codec, bitrate, sample rate, bit depth |
| Confianza de fuente | 15 | reputación local, completitud, consistencia |
| Disponibilidad | 10 | slots, cola, seeders, salud |
| Preferencia del DJ | 10 | formatos, sellos, versiones, rango BPM |
| Completitud de metadata | 5 | release, ISRC/MBID, artwork |
| Coste/riesgo | 5 | tamaño, rareza anómala, flags |

score = 30*identity + 25*technical + 15*source

+ 10*availability + 10*preference + 5*metadata + 5*risk

# cada factor normalizado [0,1]; risk representa bajo riesgo

FLAC/ALAC no reciben score máximo si están corruptos o son transcodificados sospechosos.

Penalizar duración discordante, extensiones dobles, tamaño imposible y archivos extra no solicitados.

Mostrar score_components, scoring_version y razones; permitir override humano.

# 10. Validación, identidad y análisis

| Etapa | Herramienta | Comprobaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspección | ffprobe | streams, codec, duración, tags, sample rate, canales |
| Decodificación | FFmpeg | lectura completa o muestreo, errores, truncamiento |
| Audio features | Essentia | BPM, beats, key, loudness, energía, danceability aproximada |
| Fingerprint | Chromaprint | huella acústica |
| Lookup | AcoustID | candidatos de grabación; sujeto a términos/rate limits |
| Identidad/metadata | MusicBrainz + beets | recording/release/artist IDs, normalización y tagging |

La identificación debe conservar múltiples hipótesis y confidence. No escribir tags ni mover el archivo si la confianza está bajo el umbral (p. ej. 0,85) sin revisión. BPM y tonalidad incluyen algoritmo, versión y confianza; Camelot se deriva de key/mode. Danceability y energía son features heurísticas, no verdades universales.

# 11. Embeddings y similitud local

Extraer embeddings de audio localmente con un modelo abierto compatible con la licencia del producto.

Persistir model_id, versión, dimensión y ventana; nunca mezclar vectores de modelos incompatibles.

Guardar referencias y metadata en SQLite; usar comparación directa para bibliotecas pequeñas y FAISS local sólo cuando el volumen lo justifique.

Combinar similitud de audio con distancia BPM, Camelot, energía, época y preferencias.

Permitir “más parecido pero más energético” como consulta híbrida reproducible.

# 12. Modelo de datos

TRACK

id UUID; status ENUM; canonical_title; canonical_artist; version

duration_ms; recording_mbid; release_mbid; isrc; fingerprint

audio_hash_sha256; perceptual_hash; codec; bitrate_kbps

sample_rate_hz; bit_depth; channels; file_size_bytes; library_path

bpm; bpm_confidence; musical_key; key_confidence; camelot

energy; danceability; loudness_lufs; embedding_ref; analysis_version

license_basis; authorization_evidence_ref; provenance_json

created_at; updated_at; deleted_at

CANDIDATE(id, search_id, provider, native_ref, normalized_fields,

score, score_components, availability, authorization_state)

JOB(id, type, state, progress, attempts, idempotency_key, correlation_id,

input_json, result_json, error_code, error_message, created_at, updated_at)

CRATE(id, brief, duration_target, constraints, scoring_version)

CRATE_TRACK(crate_id, track_id, position, transition_notes)

DJ_PREFERENCE(profile_id, subject, feature, value, weight, evidence, updated_at)

Estados recomendados de TRACK: candidate → downloading → quarantined → validated → identified → analyzed → organized; además rejected, needs_review y deleted. Las transiciones se validan en servidor.

# 13. Duplicados y organización

Exacto: mismo SHA-256 ⇒ no duplicar bytes.

Mismo audio: fingerprint altamente similar ⇒ conservar mejor master/calidad y relacionar variantes.

Misma grabación: mismo MusicBrainz Recording/ISRC, pero mezcla/remaster puede justificar variantes.

Casi duplicado: artista+título+duración dentro de tolerancia ⇒ needs_review, nunca borrado automático.

Política de calidad: preferir archivo íntegro, fuente autorizada clara, lossless genuino y metadata confiable.

Plantilla de ruta sugerida: {Artist}/{Year} - {Release}/{TrackNo} - {Title} [{Version}].{ext}.

Colisiones: no sobrescribir; suffix determinista o revisión. Toda promoción debe ser atómica y reversible.

# 14. Crates y exportación

build_dj_crate acepta duración objetivo, estilo, arco de energía, BPM, Camelot, exclusiones y pistas obligatorias. La primera versión genera orden recomendado y razones; no promete transiciones perfectas.

M3U8 con rutas UTF-8 relativas cuando sea posible.

Rekordbox XML con Track IDs estables, Location escapada, BPM, key, comments y playlist.

Manifest JSON paralelo con hashes, versiones de análisis y procedencia.

Validar que cada ruta existe y que la duración total cumple tolerancia (p. ej. ±5%).

# 15. Aprendizaje de preferencias del DJ

Señales explícitas: like/dislike, “no usar radio edits”, formatos y sellos preferidos.

Señales implícitas opt-in: selección entre candidatos, reordenamientos, skips y exports.

Modelo inicial: pesos transparentes por feature; no fine-tuning obligatorio.

Separar perfiles por DJ; permitir inspeccionar, editar, exportar y borrar preferencias.

Evitar bucles de filtro: reservar exploración y permitir “sorpréndeme” con límites.

# 16. Seguridad, privacidad y cumplimiento

| Control | Requisito |
| --- | --- |
| Autorización | Base documentada por activo o fuente; deny por defecto cuando sea ambigua |
| Aislamiento local | Directorios separados; cuarentena no ejecutable; permisos mínimos de archivo |
| Red | Egress por provider; interfaces locales (stdio / LAN); sin puertos públicos por defecto |
| Secretos | Variables de entorno o almacén local seguro; nunca logs, prompts ni repo |
| Archivos | Path canonicalization, límites de tamaño, allowlist de extensiones seguras |
| Malware | Escaneo opcional; rechazo de ejecutables y archivos inesperados |
| Privacidad | Minimizar IP/usuario remoto; retención local configurable; sin telemetría cloud |
| Auditoría | Actor, policy, autorización, tool call, resultado, timestamps y hashes |

POLÍTICA LEGAL Hera se diseña exclusivamente para material que el usuario tenga derecho a descargar, compartir, copiar y procesar: obras propias, dominio público, licencias abiertas, compras y permisos aplicables. El software no determina por sí solo la titularidad ni sustituye asesoría legal. No debe facilitar evasión de DRM o acceso no autorizado.

# 17. Instalación y ejecución local

hera/

├─ hera.exe o comando hera      # proceso Python empaquetado

├─ hera.db                      # catálogo, jobs y preferencias

├─ config/                      # configuración portable

├─ quarantine/                  # no ejecutable / aislada

├─ library/                     # promoción controlada

├─ exports/                     # M3U8, Rekordbox XML, manifests

└─ logs/                        # observabilidad exclusivamente local

MCP por stdio es el transporte predeterminado; FastAPI/HTTP local es opcional.

Un worker local consume una tabla durable de jobs en SQLite y reanuda tras reinicios.

Docker Compose no es requisito; sólo una opción para NAS o para agrupar slskd, Prowlarr y qBittorrent.

Ollama o llama.cpp pueden habilitar un modelo local, pero el Brain incluido en Codex o Antigravity es suficiente.

No se requiere GPU. El perfil básico debe funcionar en CPU y sin Internet.

Comandos objetivo: hera setup, hera doctor y hera serve.

El respaldo básico copia hera.db, config y manifests; la biblioteca sigue la estrategia del usuario.

# 18. Observabilidad, colas y resiliencia

| Área | Diseño |
| --- | --- |
| Logs | JSON local; correlation_id/search_id/job_id; redacción de secretos |
| Métricas | Contadores locales de latencia/error, jobs, validación y duplicados |
| Trazas | No requeridas en MVP; correlation_id basta para diagnóstico |
| Cola | Tabla SQLite durable; prioridad, reintentos y estado de error |
| Retries | exponential backoff+jitter; sólo errores transitorios; attempt cap |
| Idempotencia | idempotency_key por operación; unique constraints y state machine |
| Cancelación | cooperativa; limpia parcial o lo retiene según policy |
| Telemetría | Ningún envío externo; exportación manual opcional para soporte |

Errores tipados: PROVIDER_UNAVAILABLE, RATE_LIMITED, AUTH_REQUIRED, POLICY_DENIED, NO_SOURCES, TRANSFER_STALLED, INVALID_MEDIA, IDENTITY_AMBIGUOUS, DUPLICATE_FOUND, STORAGE_FULL y EXPORT_FAILED.

# 19. MVP Hera v0.1

Objetivo: demostrar un camino local completo y seguro desde una intención musical hasta un archivo validado y un crate exportable, usando al menos provider local y slskd; torrent puede habilitarse tras completar controles de policy.

Hera Brain Skill portable con ejemplos y guardrails.

MCP local por stdio con las ocho tools recomendadas y JSON Schemas versionados.

Providers: local-folder + slskd; Prowlarr/qBittorrent detrás de feature flag.

Python + Pydantic + SQLite, job runner local, cuarentena y biblioteca.

ffprobe/FFmpeg, Chromaprint, MusicBrainz/beets opcional y análisis Essentia básico.

Ranking explicable v1, deduplicación exacta+fingerprint y revisión de ambigüedades.

Crate simple; export M3U8 y Rekordbox XML; preferencias explícitas.

Instalación nativa primero; Docker opcional para NAS/providers; logs locales y backup sencillo.

## No objetivos MVP

App móvil, streaming, chat social, protocolo nuevo, descargas autónomas sin consentimiento, multiusuario público, billing, cues automáticos de producción.

# 20. Roadmap

| Fase | Entrega | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 — Fundaciones | schemas, policy, SQLite, provider local, fixtures | contratos estables y testables |
| 1 — MVP local | stdio MCP, slskd, pipeline, M3U/Rekordbox | herramienta DJ local completa |
| 2 — Federación | Prowlarr/qBittorrent opcional, metadata | búsqueda multi-provider local |
| 3 — Similitud | embeddings locales opcionales, crates avanzados | asistencia personalizada en CPU |
| 4 — Portabilidad | NAS, empaquetado, backup, extensiones | instalación doméstica robusta |
| 5 — Producto local | UI ligera opcional y hardening | versión estable, no SaaS |

# 21. Make vs. buy

| Capacidad | Decisión | Razón |
| --- | --- | --- |
| Protocolo Soulseek | Buy/integrate slskd | Reduce riesgo de interoperabilidad |
| Torrent search | Integrate Prowlarr | Conectores existentes; controlar indexadores |
| Torrent transfer | Integrate qBittorrent | Cliente probado y API |
| Audio decode | Integrate FFmpeg | Estándar operativo |
| Features musicales | Integrate Essentia | Evita reinventar DSP |
| Fingerprint | Integrate Chromaprint | Interoperabilidad |
| Metadata | Integrate MusicBrainz/beets | IDs y normalización maduras |
| Orquestación/policy | Make | Diferenciador y núcleo de seguridad |
| Ranking/preferencias/crates | Make | Valor específico de Hera |
| Nuevo protocolo P2P | Defer | Coste, red y riesgo desproporcionados |

# 22. Riesgos técnicos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| APIs/provider cambian | Jobs rotos | Adaptadores, contract tests, version pinning |
| Resultados falsos/corruptos | Biblioteca contaminada | Cuarentena, decode, fingerprint, review |
| Identidad ambigua | Tags erróneos | Umbrales, hipótesis múltiples, no auto-write |
| NAT/colas/peers inestables | Transferencias lentas | timeouts, resume, alternate candidate |
| Transcodificación falsa | Score engañoso | análisis espectral futuro + provenance |
| Escala de análisis | CPU/storage altos | colas, perfiles rápidos/profundos, caching |
| LLM alucina acciones | Efectos incorrectos | schemas, policy server-side, approval |
| Exposición legal/privacidad | Daño serio | uso autorizado, audit, minimización, asesoría |
| Lock-in del host agente | Portabilidad limitada | MCP estándar, Skill delgada, golden tests |

# 23. Repositorio y Skill sugeridos

hera/

├─ README.md  LICENSE  SECURITY.md  LEGAL.md

├─ src/hera/

│  ├─ contracts/                # Pydantic schemas y validación

│  ├─ domain/                   # Modelos de dominio (TRACK, CANDIDATE, CRATE)

│  ├─ policy/                   # Motor de políticas y autorización

│  ├─ jobs/                     # SQLite job queue y worker local

│  └─ mcp/                      # Servidor MCP stdio y tools

├─ providers/{local,slskd,prowlarr,qbittorrent}/

├─ analyzers/{ffmpeg,chromaprint,essentia,musicbrainz}/

├─ skills/hera/

│  ├─ SKILL.md

│  ├─ references/{tools,policies,workflows}.md

│  └─ evals/conversations.yaml

├─ deploy/                      # Docker/NAS opcional

├─ tests/{unit,contract,integration,e2e}/

└─ docs/{architecture,operations,threat-model}.md

## Esqueleto de SKILL.md

---

name: hera

description: Descubre y prepara música autorizada mediante Hera MCP.

---

# Objetivo

Convertir intención musical en búsquedas, candidatos y crates auditables.

# Reglas

- Confirmar autorización antes de download_track.

- Nunca afirmar anonimato ni ejecutar archivos descargados.

- Usar get_track_candidates antes de elegir.

- Explicar score y pedir revisión si identity_confidence es baja.

# Secuencia

search_music → get_track_candidates → aprobación → download_track

→ download_status → identify_track → analyze_track → organize_track

→ build_dj_crate

# Referencias

Leer tools.md y policies.md cuando aplique.

# 24. Ejemplos de interacción y tool calls

## Conversación

DJ Hera, encuentra “Drive” de Black Coffee en una versión lossless autorizada, compárame opciones y no descargues nada sin preguntarme.

HERA Encontré cuatro candidatos. Dos coinciden por duración y metadata; uno es FLAC con mejor confianza, pero necesito que confirmes tu base de autorización antes de adquirirlo. ¿Quieres ver el desglose del score?

## Llamadas internas ilustrativas

search_music({

"query":"Black Coffee Drive", "filters":{"format":["FLAC","ALAC"]},

"providers":["slskd","local"]

})

get_track_candidates({"search_id":"srch_01","limit":10})

download_track({

"candidate_id":"cand_07",

"authorization":{"basis":"purchased_copy","evidence_ref":"receipt:user:42"},

"approval_token":"appr_9f...",

"idempotency_key":"download-cand_07-user42"

})

download_status({"job_id":"job_123"})

identify_track({"asset_id":"asset_123"})

analyze_track({"track_id":"trk_123","profile":"dj-standard"})

## Ejemplo de crate

build_dj_crate({

"brief":"Afro House, apertura cálida y final energético",

"duration_minutes":120,

"constraints":{"bpm":[118,124],"camelot_max_step":2,

"exclude_versions":["radio edit"]},

"export":["m3u8","rekordbox_xml"]

})

# 25. Criterios de aceptación del MVP

Una instalación local nueva completa hera setup, hera doctor y conexión MCP por stdio sin servicios cloud.

search_music consulta provider local y slskd, normaliza resultados y responde parcialmente si uno falla.

Cada candidato incluye provider, metadata normalizada, score total, componentes y razones.

download_track rechaza solicitudes sin autorización o aprobación exigida, con POLICY_DENIED auditable.

Toda transferencia termina en cuarentena; ningún archivo se promueve antes de validar.

FFmpeg detecta fixture corrupto; Chromaprint identifica fixture conocido o marca ambigüedad.

El pipeline reanudable sobrevive reinicio sin duplicar jobs ni archivos.

Duplicado SHA-256 no crea una segunda copia; near-duplicate va a revisión.

analyze_track persiste BPM, key, Camelot, energía y versiones del algoritmo.

organize_track evita traversal y sobrescritura; la operación es reversible.

build_dj_crate genera M3U8 y Rekordbox XML válidos con rutas existentes.

Preferencias explícitas alteran el ranking de forma visible y pueden borrarse/exportarse.

Logs no contienen secretos; cada operación conserva correlation_id y actor.

El MVP básico funciona en CPU y sin Internet usando el provider local.

Contract tests pasan en dos hosts de agente (Codex y Antigravity o harness equivalente).

La documentación declara uso autorizado, límites de privacidad y proceso de respuesta a incidentes.

# 26. Decisiones abiertas

SQLite es la base de datos canónica del producto local. No se planifica PostgreSQL salvo que una necesidad futura demostrable lo exija.

La cola es una tabla durable en SQLite con worker local. No se incorpora Redis al baseline.

Proveedor torrent en MVP público: feature flag desactivado hasta cerrar policy/threat model.

AcoustID remoto vs. sólo fingerprint local: opt-in, cache y términos documentados; funcionamiento básico offline.

Modelo de embeddings: opcional, local, CPU-friendly y seleccionado por licencia, precisión y estabilidad.

Formato de export Rekordbox: XML inicialmente; explorar formatos modernos sólo con documentación/licencia adecuada.

# 27. Definition of Done de ingeniería

Contratos versionados, documentación de migración y compatibilidad hacia atrás definida.

Threat model revisado; secretos, red y volúmenes endurecidos.

Pruebas unitarias, contract, integración y E2E con fixtures legales/propios.

Runbooks para provider caído, disco lleno, job atascado, corrupción y restauración.

SBOM, escaneo de dependencias y licencias de terceros inventariadas.

Demo reproducible: buscar → aprobar → descargar fixture autorizado → validar → analizar → organizar → exportar crate.

# Apéndice A. Eventos de dominio

SearchStarted / ProviderSearchCompleted / CandidateRanked

AuthorizationRecorded / TransferQueued / TransferProgressed

AssetQuarantined / MediaValidated / IdentityProposed

TrackAnalyzed / DuplicateDetected / TrackPromoted

CrateBuilt / ExportCreated / PreferenceUpdated / PolicyDenied

# Apéndice B. Política de retención mínima

| Dato | Retención sugerida | Nota |
| --- | --- | --- |
| Logs operativos | 30 días | Sin consultas sensibles completas cuando no sean necesarias |
| Auditoría de autorización | Configurable / legal | Hash de evidencia cuando baste |
| Payload provider | 7–30 días | Minimizar usuario/IP remotos |
| Archivos rechazados | 0–7 días | Borrado seguro o revisión |
| Preferencias DJ | Hasta borrado/export | Control del usuario |
| Hashes/fingerprints | Vida del registro | Soportan deduplicación y trazabilidad |